|  |
| --- |
| 附件2中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表  |
| （2023年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 农田建设补助资金 |
| 中央主管部门 | 农业农村部 |
| 地方主管部门 | 省财政厅、省农业农村厅 | 资金使用单位 | 嘉鱼县农业农村局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 2900 | 2900 | 100% |
|  其中：中央财政资金 | 2900 | 2900 | 100% |
| 地方资金 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 完成省下达高标准农田建设任务2.52万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件、提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | 项目正稳步推进，预期2022年9月完成项目建设，工程将服务于粮食生产，推进现代农业特保障农民“粮袋子”。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积（万亩） | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≧95% | 100% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 1-2年 | 1年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | ≧1200元 | 2000元 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 明显提升 |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 田间道路通达度 | 平原地区100%，丘陵地区≧90% | 平原地区100% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 灌溉水利用率提高15% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 98% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 说明 | 无。 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。5.定性指标。资金使用单位分别按照80%-100%（含）、60%-80%（含）、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 |