| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 |  | 城乡建设用地增减挂钩 |  |  | 联系人及电话： |  |
| 主管部门 |  | 嘉鱼县自然资源和规划局 |  |  | 实施单位： | 嘉鱼县自然资源和规划局机关 |
| 项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  |
| 项目资 金来源 （万元） |  | 中期资金总额; 年度资金总额; 6500. 其中：财政预算拨款; 其中：财政预算拨款; 0. 上级转移支付; 上级转移支付; 0. 其他资金; 其他资金. |
| 立项依据 | 1.《国务院关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》（国发〔2010〕47号）； 2.《省国土资源厅关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的意见》（鄂土资发〔2011〕71号）； 3.《省人民政府办公厅关于印发湖北省2018年土地督察问题整改工作方案的通知》（鄂政办电〔2018〕139号）； 4.《省国土资源厅关于改进城乡建设用地增减挂钩管理服务乡村振兴的通知》（鄂土资发〔2018〕7号）； 5.《国家自然资源督察例行督察意见书》（武〔2018〕1号（总326号））； 6.《咸宁市国土资源局关于印发〈咸宁市国土资源局关于改进和优化城乡建设用地增减挂钩工作的指导意见〉的通知》（咸土资发【2019】2号）。 |  |  |  |  |  |
| 实施方案 | 现场踏勘及测量、资料收集；编制实施方案，进行立项；调整方案；规划设计；现场施工；验收竣工测量；编制验收资料；准备验收 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 中长期目标; 年度目标. 推进城乡用地结构调整和布局优化；促进土地节约集约利用，提高土地利用效率；保障农民合法权益，改善农村生产生活条件，促进农业现代化和城乡统筹发展。; 获取验收批文. |
| 资金使用情况 | 项目活动; 活动内容表述; 支出经济分类; 金额; 测算依据及说明. 城乡建设用地增减挂钩; 调整方案; 商品和服务支出; 80; 10万元/次，合计8次。. 城乡建设用地增减挂钩; 工作经费; 商品和服务支出; 55; 工作经费支出55万元. 城乡建设用地增减挂钩; 规划设计; 商品和服务支出; 200; 129.63元/亩，合计约15428亩。. 城乡建设用地增减挂钩; 拆旧费; 其他资本性支出; 6000; 2万元/亩，约3000亩. 城乡建设用地增减挂钩; 前期调查及测量; 商品和服务支出; 125; 81.02元/亩，合计约15428亩. 城乡建设用地增减挂钩; 不可预见费用; 商品和服务支出; 40; 不可预见支出40万元. |
| 政府采购 | 品名; 数量; 金额. 城乡建设用地增减挂钩调整方案; 80. 城乡建设用地增减挂钩工作经费; 55. 城乡建设用地增减挂钩规划设计; 200. 城乡建设用地增减挂钩拆旧费; 6000. 城乡建设用地增减挂钩前期调查及测量; 125. 城乡建设用地增减挂钩不可预见费用; 40. |

项目绩效目标表（中长期目标）

| 目标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 调查及测量数 | 15428亩 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 99% |
| 中长期目标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 99% |
| 中长期目标 | 效益指标 | 社会效益 | 居民生活质量 | 提高农民生活水平，基础设施配套。 |
| 中长期目标 | 效益指标 | 社会效益 | 土地利用水平 | 提高土地利用率 |
| 中长期目标 | 效益指标 | 生态环境效益 | 环境保护 | 保护生态环境，提高绿化面积，保护原有生态 |
| 中长期目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% |

项目绩效目标表（年度目标）

| 目标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 调查及测量数 | 15428亩 |
| 年度目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 99% |
| 年度目标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年完成 |
| 年度目标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 95% |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益 | 居民生活质量 | 提高农民生活水平，基础设施配套。 |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益 | 土地利用水平 | 提高土地利用率 |
| 年度目标 | 效益指标 | 生态环境效益 | 环境保护 | 保护生态环境，提高绿化面积，保护原有生态 |
| 年度目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% |