| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 |  | 城乡建设用地增减挂钩项目 |  |  | 联系人及电话： | 党军社 13907247615 |
| 主管部门 |  | 嘉鱼县自然资源和规划局 |  |  | 实施单位： | 嘉鱼县自然资源和 规划局机关 |
| 项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  |
| 项目资 金来源 （万元） |  | 中期资金总额; 年度资金总额; 230. 其中：财政预算拨款; 其中：财政预算拨款; 230. 上级转移支付; 上级转移支付. 其他资金; 其他资金; 0. |
| 立项依据 | - 《嘉鱼县国土资源局办公室关于印发嘉鱼县城乡建设用地增减挂钩试点工作实施方案的通知》（嘉土资办函〔2018〕9号）； - 《国务院关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》（国发〔2010〕47号）； - 《省国土资源厅关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的意见》（鄂土资发〔2011〕71号）； - 《省国土资源厅关于改进城乡建设用地增减挂钩管理服务乡村振兴的通知》（鄂土资发〔2018〕7号）； - 《咸宁市国土资源局关于印发〈咸宁市国土资源局关于改进和优化城乡建设用地增减挂钩工作的指导意见〉的通知》（咸土资发〔2019〕2号） - 市人民政府办公室关于嘉鱼县2020年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目实施方案的批复。 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 对开展城乡建设用地增减挂钩以来所有立项和验收的项目区进行清理，重点清查已验收地块是否复垦到位，项目区是否归还周转指标，实施方案和验收方案是否完成数据备案，备案数据与批复文件是否一致，图、数、实地是否一致，项目区是否及时纳入年度变更调查等内容。 认真分析土地利用现状调查成果，挖掘农村建设用地复垦潜力，有序、稳妥开展拆旧复垦工作，“成熟一个、申请一个”。由县政府编制拆旧复垦项目区实施方案，经本级人民政府同意后，报上一级人民政府批准。通过使用增减挂钩指标，可解决建设用地空间，不再办理农用地专用手续，不需安排年度土地利用计划，自行落实耕地占补平衡政策，免缴新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费。 |  |  |  |  |  |
| 实施方案 | - 对历年增减挂钩数据范围、批文等整理； - 核实是否复垦到位，对现场有问题地块进行调整； - 对于立项规模不等于验收规模的，进行方案调整，确保项目立项验收范围一致； - 建设增减挂钩清查整改数据库，通过质检后，按照汇交要求上报； - 按照自然资源部、自然资源省厅反馈的问题进行修改； - 对政府干部离任审计提出的问题进行核实整改； - 申报一个批次城乡建设用地增减挂钩项目立项； - 组织实施城乡建设用地增减挂钩项目； - 申报增减挂钩验收方案，完成验收城乡建设用地增减挂钩。 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 中长期目标; 年度目标. 加强脱贫攻坚工作落实，规范开展城乡建设用地增减挂钩，实现已验收项目备案入库，推进城乡用地结构调整和布局优化；促进土地节约集约利用，提高土地利用效率；保障农民合法权益，改善农村生产生活条件，促进农业现代化和城乡统筹发展。; 建设城乡建设用地增减挂钩数据库，实现在线备案入库。 储备城乡建设用地增减挂钩指标。. |
| 资金使用情况 | 项目活动; 活动内容表述; 支出经济分类; 金额; 测算依据及说明. 城乡建设用地增减挂钩清库整改; 工作经费; 商品和服务支出; 19.66万元; 工作经费支出19.96 万元. 城乡建设用地增减挂钩立项; 工作经费; 商品和服务支出; 16万元; 工作经费支出16万元. 城乡建设用地增减挂钩施工; 施工费; 其他资本性支出; 16.4万元; 工作经费支出19.96 万元. 城乡建设用地增减挂钩验收; 工作经费; 商品和服务支出; 19.6万元; 工作经费支出19.6 万元. 城乡建设用地增减挂钩整改; 工作经费; 商品和服务支出; 10.44万元; 工作经费支出10.44 万元. |
| 政府采购 | 品名; 数量; 金额. 城乡建设用地增减挂钩工作清库 整改经费; 19.96 万. 城乡建设用地增减挂钩立项; 1314.85亩; 16万. 城乡建设用地增减挂钩施工; 1314.85亩; 164万. 城乡建设用地增减挂钩验收; 1314.85亩; 19.6万. 城乡建设用地增减挂钩整改; 10.44. |

项目绩效目标表（中长期目标）

| 目标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 折旧复垦 | 1600亩 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地面积 | ≧34.38亩 |
| 中长期目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | 100% |
| 中长期目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% |
| 中长期目标 | 效益指标 | 社会效益 | 社会发展进度 | 推进城乡统筹和社会主义新农村建设的有效机制 |
| 中长期目标 | 效益指标 | 生态环境效益 | 生态环境改善 | 解决取水排水涝问题系统的防护林起到防风固沙，保持水土作用，从而改善生态环境农田气候 |
| 中长期目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% |

项目绩效目标表（年度目标）

| 目标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 调查测量林改耕面积 | 1314.85亩 |
| 年度目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 年度目标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2022年完成 |
| 年度目标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 95% |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益 | 制度完善 | 增减挂钩制度完善 |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益 | 土地利用水平 | 提高土地利用率 |
| 年度目标 | 效益指标 | 生态环境效益 | 环境保护 | 无污染 |
| 年度目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% |