| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名称 |  | 嘉鱼县官桥镇阳光大道不稳定斜坡防治工程 |  |  | 联系人及电话： | 余志斌 0715-6359020 |
| 主管部门 |  | 嘉鱼县自然资源和规划局 |  |  | 实施单位： | 矿管股 |
| 项目属性 |  | 一次性项目 |  |  | 项目期 | 2022年 |
| 项目资 金来源 （万元） |  | 中期资金总额; 150; 年度资金总额; 150. 其中：财政预算拨款; 其中：财政预算拨款; 0. 上级转移支付; 150; 上级转移支付; 150. 其他资金; 其他资金; 0. |
| 立项依据 | 1、《湖北省财政厅关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）的通知》（鄂财环发〔2020〕27号）。 |  |  |  |  |  |
| 实施方案 | 通过前期勘察，查明不稳定斜坡的性状，对可能发生滑坡的必要性和治理工程的安全有效性、技术可行性、经济合理性进行论证，提出一套切实可行的治理方案。根据审查后的治理方案，开展治理，避免坡体产生大规模滑移，从而保障当地人民生命财产安全。 |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 中长期目标; 年度目标. 以保护人民群众生命财产安全为根本，最大限度避免地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。; 完成官桥镇阳光大道不稳定斜坡防治工程。. |
| 资金使用情况 | 项目活动; 活动内容表述; 支出经济分类; 金额; 测算依据及说明. 官桥镇阳光大道不稳定斜坡防治工程; 开展官桥镇阳光大道不稳定斜坡防治工程; 商品和服务支出; 150万元; 《湖北省财政厅关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）的通知》（鄂财环发〔2020〕27号）. |
| 政府采购 | 品名; 数量; 金额. 官桥镇阳光大道不稳定斜坡防治工程; 1; 150万元. |

项目绩效目标表（年度目标）

| 目标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标 | 长处指标 | 数量指标 | 坡面整形+场地平整 | 11106.7立方米 |
| 年度目标 | 长处指标 | 数量指标 | 截排水沟 | 234.25米 |
| 年度目标 | 长处指标 | 数量指标 | 钢管防护栏 | 197.3米 |
| 年度目标 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收质量等级 | 良好及以上 |
| 年度目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工时间 | 60日历天 |
| 年度目标 | 效益指标 | 经济效益 | 避免造成人员伤亡及财产损失 | 40余户120人，600万元 |
| 年度目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障居民人身财产安全 | 明显 |
| 年度目标 | 效益指标 | 生态效益 | 环境保护 | 预防地质灾害破坏生态环境 |
| 年度目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% |