|  | 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 嘉鱼县时空大数据分中心项目 |  |  |  |  |  | 联系人及电话： |  |  | 张联雄 15872064658 |  |
|  | 主管部门 |  | 嘉鱼县人民政府 |  |  |  |  |  | 实施单位： |  |  | 嘉鱼县自然资源和规划局 |  |
|  | 项目属性 |  | 延续项目 |  |  |  |  |  | 项目期 |  |  | 两年 |  |
|  | 项目资 金来源 （万元） |  | 中期资金总额 |  |  |  | 170 |  | 年度资金总额 |  |  | 70 |  |
|  |  |  | 其中：财政预算拨款 |  |  |  | 170 |  | 其中：财政预算拨款 |  |  | 70 |  |
|  |  |  | 上级转移支付 |  |  |  | 0 |  | 上级转移支付 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |
|  | 立项 依据 | 1、《自然资源部办公厅关于同意咸宁市作为智慧城市时空大数据平台建设试点城市的函》（自然资办函〔2019〕2198号） 2、《省自然资源厅关于做好智慧咸宁时空大数据平台建设试点工作的函》（鄂自然资函〔2020〕4号） 3、咸宁市自然资源和规划局关于县（市、区）局2021年信息化工作推进指导意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施 方案 | 1.实施条件（人员、设施、资金等） 组织招投标，确定实施单位，按照信息化项目建设工作技术要求和规范，开展嘉鱼县时空大数据分中心项目建设。 2.实施步骤 第一阶段：确定实施单位和合同；第二阶段：项目成果生产；第三阶段：项目成果验收。 3.预算支付：2021年支付100万元；2022年支付70万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 体 目 标 | 中长期目标 |  |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |
|  |  | 实现对本级自然资源各类数据的集中、统一管理，为各类应用系统提供共享、分析等数据服务。 |  |  |  |  |  |  | 制定统一的数据标准，对局内各类数据资源进行标准化规整与入库，形成涵盖现状、规划、管理和社会经济数据的嘉鱼县时空大数据分中心。 |  |  |  |  |
|  | 资金使用情况 | 项目活动 |  |  | 活动内容 表述 |  |  | 支出经济分类 | 金额 |  | 测算依据及说明 |  |  |
|  |  | 嘉鱼县时空大数据分中心 项目 |  |  | 时空大数据平台、时空大数据平台基础软件许可、数据标准规范建设、数据治理 |  |  | 信息化项目 | 170万元 |  | 1.《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）； 2.《软件开发项目概算指南》； 3.《信息系统工程造价指导书》； 4.国家财政部与国家测绘局2009年联合颁布的《测绘生产成本费用定额》及其他相关规定； 5.《湖北省建设项目总投资组成及其他费用定额》（鄂建[2006]26号文）所规定的相关定额及价格标准； 6.类似工程概算、预算价格及相关技术经济指标价格。 |  |  |
|  | 政府 采购 | 品名 |  |  |  |  |  | 数量 | 金额 |  |  |  |  |
|  |  | 嘉鱼县时空大数据分中心 项目 |  |  |  |  |  | 1 | 170万元 |  |  |  |  |
| 项目绩效目标表（年度目标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标类型 |  |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标名称 |  | 指标值 |  |  |  |
| 年度目标 |  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 标准化建设数据 |  | 7套 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时空大数据平台 基础软件 许可 |  | 1份 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数据标准建设 |  | 《自然资源基础数据分类目录及编码标准》 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《自然资源数据建库规范》 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《自然资源基础信息数据共享交换规范》 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《自然资源基础信息数据汇交规范》 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《自然资源基础信息数据应用服务标准》 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《自然资源涉密数据管理规定》 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《自然资源数据更新与维护规范》 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数据治理 |  | 数据收集分析 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据库设计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据库库体搭建 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据处理 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据入库 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 历史数据迁移 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据更新维护 |  |  |  |
| 年度目标 |  |  |  | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 通过专家组验收 |  | 100% |  |  |  |
| 年度目标 |  |  |  | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 系统建设进度 |  | 建设期90天 |  |  |  |
| 年度目标 |  |  |  | 产出指标 |  | 成本指标 |  | 系统采购成本 |  | 不超过年度预算 |  |  |  |
| 年度目标 |  |  |  | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 信息化 |  | 本项目建设为城市各部门应用系统提供了统一的资源支撑，提升数据共享服务能力。有利打破各部门的信息壁垒，促进政府部门间的信息互联互通。有利于形成“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的城市管理模式，创新政府管理模式，推动城市智能化应用，助力智慧城市建设。 |  |  |  |
| 年度目标 |  |  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 社会满意度 |  | 95% |  |  |  |