嘉发改审批〔2023〕101号

嘉鱼县发展和改革局关于嘉鱼县新村二、三巷片区老旧小区改造项目建议书的批复

嘉鱼县住房和城乡建设局：

你单位报送的《关于嘉鱼县新村二、三巷片区老旧小区改造项目立项的申请》和项目建议书已收悉。经研究，同意开展前期工作，现对该项目（项目代码：2305-421221-04-01-962970）立项报告批复如下：

- 建设内容和建设规模

该项目建设内容包括：（1）主体工程：外立面改造7950㎡、屋面防水6450㎡、楼道整治2处；（2）基础设施：道路改造12800㎡、供水管道1900m、供电管线1900m、供气管道1900m、雨污分流管道1900m、通信管线1900m、室外消防设施8处；（3）完善设施：违建拆除360㎡、场地透水铺装2400㎡、绿化1500㎡、照明设施125盏、化粪池改造4个、停车位60个、电动汽车充电桩10个、物业管理用房160㎡、围墙改造120m、晾晒场400㎡、体育健身设施6套、电动车停车棚及充电设施6处、垃圾收集点18处、智能快件箱10处、文化宣传栏12处等。

- 项目建设选址

该项目位于嘉鱼县西街社区，通江路以西、新村二巷、新村三巷。

- 项目总投资及资金来源

项目总投资1984.52万元，资金来源为单位自筹。

- 项目建设周期

该项目建设周期12个月。拟2024年4月开工，2025年4月完工。

请抓紧做好项目前期工作，并编制可行性研究报告报我局审批。

嘉鱼县发展和改革局

2023年5月15日

| 嘉鱼县发展和改革局办公室 | 2023年5月15日印发 |
| --- | --- |